## Slide 1
软件工程 · 敏捷开发方法（3.2.3）
Scrum 敏捷开发方法
以固定节奏的短冲刺，把项目切成可交付的小增量，
在透明与持续反馈中拥抱需求变化
教材章节：第 3 章 软件过程模型和开发方法 · 3.2.3 Scrum 方法
汇报人： 班级： 日期：
Notes: 大家好，今天我介绍的是教材3.2.3节的Scrum敏捷开发方法。Scrum这个词来自英式橄榄球运动中的“争球”，它是目前业界应用最广的敏捷项目管理框架之一。接下来五分钟，我会依次讲清楚四个问题：Scrum是什么、它怎样运转、有哪些角色和活动、一个具体例子，以及它适合什么场景、有哪些局限和常见误区。

## Slide 2
01 · 为什么需要 SCRUM
需求总在变，为什么软件项目还是频频失控？
01
需求前期定死，交付即跑偏
瀑布式开发要求前期花数月冻结需求、写尽文档，直到末期才交付；此时成果往往与用户真实需要相去甚远。
02
集成拖到最后，风险集中爆发
编码、集成与测试长期分离，对接和缺陷被压到项目末期才暴露，返工代价大，一处延期往往拖垮全局。
03
进度长期不可见，失控难以挽回
可运行软件出现之前，真实进度无法度量；等延期和超预算暴露时，项目往往已经没有调整空间。
关键追问
能不能把大项目切成一段段短周期，每段都交付可运行的软件，并依据反馈随时校准方向？
Notes: 在认识Scrum之前，先看一个长期存在的老问题。传统瀑布式开发像接力赛，需求、设计、编码、测试依次进行，前期就要把需求定死。它有三个典型痛点：一是交付即跑偏，几个月后做出来的东西已经不是用户想要的；二是集成和测试全压在末期，风险集中爆发；三是在软件跑起来之前进度无法度量，等问题暴露已经来不及。于是自然产生一个追问：能不能把项目切成小段，每段都交付可用软件、随时校准？这正是Scrum要回答的问题。

## Slide 3
02 · 方法是什么
Scrum：用固定长度的“冲刺”迭代交付产品增量
词源
Scrum 是英式橄榄球术语“争球”。团队如同橄榄球队：每个人角色明确、分工清晰，目标一致、高效协作地向前推进。
定义
产生于 20 世纪 90 年代中期的一种敏捷方法，以增量和迭代方式管理软件项目：开发被拆成一串固定长度（1~4 周）的短迭代——冲刺（Sprint），每个冲刺都交付一个“完成的、可用的”产品增量。
它解决什么问题
需求变化快，计划追不上
每个冲刺都是反馈与校准窗口，新变化在下一冲刺即可被接纳。
进度不透明，风险发现晚
每段都产出可运行软件，进度用“真正完成的功能”来度量。
价值交付晚，用户等不起
小步快跑，从最早的冲刺起就持续交付可用价值。
来源：《软件工程》教材 3.2.3 Scrum 方法
03 / 10
Notes: Scrum这个词来自英式橄榄球的“争球”，寓意团队像橄榄球队一样角色明确、目标一致地协同推进。它是20世纪90年代中期出现的一种敏捷方法，核心做法是把开发拆成一串1到4周的短迭代，叫做冲刺，每个冲刺结束都要交出一个真正可用的产品增量。它针对性地解决三个问题：需求变化快，每个冲刺都是一次校准窗口；进度不透明，就用完成的增量来度量；价值交付晚，就从第一个冲刺开始小步交付。

## Slide 4
03 · 核心机制
运转主线：订单库 → 冲刺开发 → 产品增量，循环往复
这张图怎么读
Backlog 是按优先级排列的全部需求；团队选出本次冲刺能完成的部分形成 Sprint Backlog；经 1~4 周冲刺开发交付可运行的产品增量并集成进产品，随后循环进入下一个冲刺——Scrum 不是一次性直线，而是一圈圈累加增量的循环。
来源：《软件工程》教材 图 3.11 Scrum 方法的软件开发流程示意图
04 / 10
Notes: 这是教材中的图3.11，展示了Scrum的完整运转主线。最左边是产品订单库Backlog，它是按优先级排序的全部需求清单；团队从中挑出本次冲刺能完成的一部分，形成冲刺订单库Sprint Backlog；随后进入1到4周的冲刺开发，期间每天开短会同步进展；冲刺结束交付一块可运行的软件产品，并集成进整体产品；然后循环进入下一个冲刺。请大家特别注意这个环形箭头——Scrum不是一次性的直线过程，而是一圈一圈持续累加产品增量的循环。

## Slide 5
04 · 关键角色
三类角色各司其职：谁定方向、谁护流程、谁做产品
产品拥有者 Product Owner
决定“做什么”，对产品价值负责
创建并维护产品订单库 Backlog，描述产品需要提供的功能需求、排出优先级，明确每次迭代发布的版本。
敏捷教练 Scrum Master
守护流程、排除障碍的“仆人式引导者”
按优先级筛选最应实现的需求形成冲刺订单库 Sprint Backlog，组织每日 Scrum 会议与评审，保障流程运转、为团队扫清障碍。
开发团队 Development Team
真正做出增量的人，跨职能、自组织
一般 5~9 人，在冲刺内自行完成软件设计、编码实现与测试；每天同步进展与困难，共同对交付成果负责。
一句话分工
产品拥有者管“做什么”，开发团队管“怎么做”，敏捷教练管“让团队顺畅地做”。
来源：《软件工程》教材 3.2.3 Scrum 方法（角色职责）
05 / 10
Notes: Scrum团队只有三类角色。第一，产品拥有者Product Owner，决定“做什么”，他创建并维护产品订单库Backlog，描述需求、排出优先级。第二，敏捷教练Scrum Master，注意他不是项目经理、不负责派活，而是流程的守护者，是仆人式引导者，组织会议、筛选本次冲刺要实现的需求、帮团队排除障碍。第三，开发团队，一般5到9人，跨职能、自组织，在冲刺里自行完成设计、编码和测试，每天同步进展。一句话分工：产品拥有者管做什么，开发团队管怎么做，敏捷教练管让团队顺畅地做。

## Slide 6
05 · 关键实践
一个冲刺里发生什么：四个活动撑起迭代闭环
冲刺首日
冲刺计划会 Sprint Planning
从 Backlog 挑选本次冲刺能完成的需求，形成 Sprint Backlog，定下冲刺目标。
每天 15 分钟
每日站会 Daily Scrum
每人只讲三件事：昨天完成了什么、今天计划做什么、遇到了什么困难和障碍。
冲刺末日
冲刺评审会 Sprint Review
演示可运行的产品增量，共同审查是否高质量实现既定功能，并收集反馈。
评审之后
冲刺回顾会 Retrospective
复盘协作与流程：哪些做得好、哪些要改进，形成下一个冲刺的改进项。
来源：《软件工程》教材 3.2.3（每日 Scrum 会议、Scrum 评审与反思）
06 / 10
Notes: 一个冲刺内部有四个标准活动，撑起整个迭代闭环。第一，冲刺首日开计划会，从产品订单库挑出本次能完成的需求，形成冲刺订单库，定下冲刺目标。第二，冲刺期间每天开15分钟站会，每人只讲三句：昨天完成了什么、今天计划做什么、遇到什么障碍。第三，冲刺最后一天开评审会，向产品拥有者演示真正可运行的增量，共同审查功能是否达成、收集反馈。第四，评审之后开回顾会，复盘协作流程、定下改进项。随后进入下一个冲刺，团队就这样一圈一圈持续改进。

## Slide 7
06 · 具体例子
示例场景（教学虚构）
走一遍：校园二手交易 App 的三个冲刺
产品订单库 BACKLOG（按优先级）
1. 注册登录
2. 商品发布
3. 商品浏览与搜索
4. 下单与交易
5. 在线聊天
6. 评价系统
Backlog 持续增删；每个冲刺初，团队按容量从顶部选取。
S1
冲刺 1 · 第 1~2 周
纳入：注册登录、商品发布、商品浏览与搜索
交付：能发布、能浏览搜索的可运行版本
S2
冲刺 2 · 第 3~4 周
纳入：下单与交易、订单管理
交付：跑通完整交易闭环的新版本
S3
冲刺 3 · 第 5~6 周
纳入：在线聊天、评价系统
交付：功能完整的校园二手交易产品
每个冲刺结束，增量都集成进产品；若用户反馈变化，未做的需求只需在 Backlog 中重排优先级，由下一冲刺响应。
07 / 10
Notes: 我们用一个教学虚构的例子走一遍。假设要做一个校园二手交易App，产品拥有者先把需求按价值排出Backlog：注册登录、商品发布、浏览搜索、下单交易、聊天、评价。团队两周一个冲刺。冲刺一，从清单顶部挑走进注册登录、发布和浏览，两周后交出一个能发布、能浏览的可运行版本，评审会上收集反馈。冲刺二做下单交易，跑通交易闭环。冲刺三做聊天和评价，产品完整。关键有两点：每个冲刺交付的都是可运行的增量；如果中途用户想法变化，没做的需求只需在Backlog里重排优先级，下一个冲刺再响应，不需要推翻整个计划。

## Slide 8
07 · 适用场景与优势
什么时候用 Scrum？它到底好在哪里？
适用场景
需求不确定、容易变化
互联网产品、新业务探索等方向尚不明朗的项目。
跨职能、可自组织的小团队
约 5~9 人，开发、测试等能力齐备，能独立交付增量。
软件可拆分、可分批验收
系统能切成一块块增量，用户可逐批试用和确认。
用户愿意持续参与反馈
客户或用户代表能全程参与，频繁提供业务反馈。
优势
尽早交付价值，满意度更高
每个冲刺都产出可用软件，最有价值的功能最先上线。
进度透明，风险早暴露
以“完成的增量”度量进度，问题在短周期内即被发现。
从容拥抱变化
每个冲刺都是校准方向的机会，不必推翻整个项目计划。
团队高效、责任感强
自组织加每日同步，减少等待与推诿，团队士气更高。
来源：《软件工程》教材 3.2 敏捷方法特点与应用，并结合 Scrum 通用实践整理
08 / 10
Notes: 那什么时候该用Scrum？主要有四类场景：需求不确定、容易变化的项目；5到9人、跨职能、能够自组织的团队；软件可以拆成增量、用户能分批验收；以及客户愿意持续参与和反馈。它的优势也由此而来：第一，尽早交付可用软件，最有价值的功能最先上线，客户满意度高；第二，进度透明，用完成的增量说话，风险在每个短周期就暴露；第三，拥抱变化，每个冲刺都能校准方向，不必推翻全局；第四，自组织加上每日站会，团队协作更高效、责任感和士气更高。

## Slide 9
08 · 局限与常见误区
Scrum 不是万能药：先看清边界，再避开误区
它的边界
不适合需求高度确定、强合规的关键系统
航天、医疗等强调完整规格与严格认证的场景变更空间很小，预测型过程往往更合适。
对团队能力与纪律要求高
自组织不等于无管理；成员能力不足、协作松散时，固定节奏很容易流于形式。
高频误区：把“形式”当成了方法
常见误区 | 正确理解
“Scrum 就是每天开个站会” | 站会只是形式之一；核心是固定冲刺、可交付增量与持续改进。
“冲刺中可以随时插需求” | 冲刺目标确定后应保持稳定，新需求进入 Backlog，由下一冲刺排期。
“Scrum Master 就是项目经理” | 他不派活、不控人，而是引导流程、服务团队、为团队排除障碍。
来源：结合教材 3.2 敏捷方法适用边界与 Scrum 通用实践整理
09 / 10
Notes: Scrum不是万能药，要先看清边界。两类情况它并不合适：一是需求高度确定、强合规的关键系统，比如航天、医疗，它们强调前期完整规格和严格认证，变更空间很小，预测型过程更合适；二是它对团队能力和纪律要求高，自组织不等于无管理。实践中还有三个高频误区：第一，以为每天开个站会就是Scrum，其实站会只是形式，核心是固定冲刺加可交付增量；第二，冲刺中途随意插需求，这会打乱节奏，新需求应该进Backlog等下一冲刺；第三，把Scrum Master当成派活的项目经理，他真正的职责是引导流程、服务团队、排除障碍。

## Slide 10
小结 · 回到开头的问题
能不能把大项目切成短周期，每段都交付可用软件并随时校准方向？
Scrum 用固定节奏的冲刺把大项目拆成可交付的小增量，
以透明与持续反馈驾驭需求变化。
一条主线 Backlog → Sprint Backlog → 1~4 周冲刺 → 产品增量，循环往复
三个角色 产品拥有者定方向、敏捷教练护流程、开发团队做产品
四个活动 计划会、每日站会、评审会、回顾会，撑起迭代闭环
一条边界 需求越不确定，Scrum 越有价值；只学形式、不变文化则必然失效
谢谢聆听，欢迎提问
参考资料：《软件工程》教材 3.2.3 Scrum 方法；Scrum Guide（scrumguides.org）
10 / 10
Notes: 最后回到开头的问题：能不能把大项目切成短周期、每段交付可用软件并随时校准？Scrum的回答是肯定的——它用固定节奏的冲刺，把大项目拆成可交付的小增量，靠透明和反馈驾驭变化。记住四组关键词就记住了Scrum：一条主线，从订单库到冲刺再到产品增量；三个角色，产品拥有者、敏捷教练、开发团队；四个活动，计划会、每日站会、评审会、回顾会；还有一条边界，需求越不确定Scrum越有价值，只学形式、不变文化则必然失效。我的介绍到此结束，谢谢大家，欢迎提问。